Academicci

Plano da Sprint

Versão 0.0.1

[Observação: O template a seguir é fornecido para uso com o Rational Unified Process (RUP). O texto em azul exibido entre colchetes e em itálico (style=InfoBlue) foi incluído para orientar o autor e deve ser excluído antes da publicação do documento. Qualquer parágrafo inserido após esse estilo será definido automaticamente como normal (estilo=BodyText).]

[To customize automatic fields in Microsoft Word (which display a gray background when selected), select File>Properties and replace the Title, Subject and Company fields with the appropriate information for this document. After closing the dialog, automatic fields may be updated throughout the document by selecting Edit>Select All (or Ctrl-A) and pressing F9, or simply click on the field and press F9. This must be done separately for Headers and Footers. Alt-F9 will toggle between displaying the field names and the field contents. See Word help for more information on working with fields.]

Histórico de Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 13/02/18 | 0.000 | Criação do documento | Thaís Tavares |
| 03/03/18 | 0.001 | Adequação ao template  Atualização do documento | Raphael Guedes |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sumário

1. Pontos-Chave dos Marcos 4

2. Objetivos Alto Nível 4

3. Atribuições de Itens de Trabalho 4

4. Critérios de Avaliação 4

5. Avaliação 4

5.1 Avaliação contra Objetivos 4

5.2 Itens de trabalho: Planejados comparados aos completados 4

ACADEMICCI

Plano da Sprint

# Pontos-Chave dos Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início do Sprint | 20/02/2018 |
| Revisão e Refinamento de Arquitetura | 27/02/2018 |
| Reunião de Revisão | 09/03/2018 |
| Reunião de Retrospectiva | 13/03/2018 |
| Encerramento da Sprint | 13/03/2018 |

# Objetivos Alto Nível

● Adequação do projeto Acdemicci com o outro projeto de monitorias desenvolvido em Prática de Fábrica de Software III.

● Refinar Arquitetura do Projeto

● Adequar a Estrutura do Diretório de Arquivos

● Iniciar a implementação das funcionalidades de Autenticação e Mural.

## Sugestões IMPORTANTES para Atingir os Objetivos

● Segmentar a equipe para que uma parte trabalhe na estrutura do projeto e a outra analise as tecnologias de implementação para o projeto;

● Buscar deixar o projeto adequado antes do início da implementação, na Sprint atual nos aspectos de: Estruturação, Requisitos Iniciais, Tecnologias e Frameworks de desenvolvimento;

● Providenciar treinamentos para que todos estejam alinhados na linguagem a ser utilizada para desenvolvimento do projeto.

# Atribuições de Itens de Trabalho

Verificar quadro de atividades no [Target Process](https://acdemicci.tpondemand.com).

# Critérios de Avaliação

[Uma breve descrição de como avaliar se os objetivos de alto nível foram cumpridos. Exemplos seguem.]

# Avaliação

[Use esta seção para capturar e comunicar resultados e ações de avaliações, que normalmente são feitas no final de cada iteração. Se você não fizer isso, a equipe talvez não consiga melhorar a forma como eles desenvolvem software.]

## Avaliação contra Objetivos

[Documenta se você abordou os objetivos conforme especificado no Plano de Iteração.]

## Itens de trabalho: Planejados comparados aos completados

[Resume se todos os itens de trabalho planejados para serem abordados na iteração foram abordados e quais itens de trabalho foram adiados ou adicionados.]